План мероприятий по подготовке  к осенне-зимнему периоду 2015-2016 г.г.

по МУП КХ «Чистик»

| № п/п | Наименование объекта | Перечень необходимых работ | Ед. изм. | Объем работ | Стоимость руб. | Источник финансиро вания | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и техническое обслуживание жилых домов |  |  |  | 117,9 | Собственные средства |  | Дешевцова С.А. |
|  | Частичный ремонт мягкой кровли жилых домов ул.Комсомольская д.12,14 | м2 | 50 | 50666,36 | *** | Собственные средства | Май-август | Яковлев В.А. |
|  | Частичный ремонт шиферной кровли Ул.Школьная д.9 Ул.Комсомольская д.16,20,24 | м2 | 30 | 30399,82 | *** | *** | *** | ***** |
|  | Частичный ремонт отмостки дома д.22 | м | 20 | 6848,45 | *** | *** | *** | ***** |
|  | Прочистка дымовых труб Ремонт дымовых труб д.6 | шт. шт. | 4 3 | 2800,00 7400,00 | *** *** | *** *** | *** *** | ***** |
|  | Ремонт щитовых коробок д.12,д.14,д.24 | шт. | 8 | 9050,00 | *** | *** | *** | ***** |
| Внутридомая система | Замена труб водопроводной системы | м. | 10 | 2332,50 | *** | январь-декабрь | **** | ***** |
| Внутридомая система | Текущий ремонт тепловой системы ул.Школьная д.1 ул.Луговая д.4 | м | 10 | 8393,57 |  |  | ***** | ***** |
|  | Ремонт козырь ков подъезда Ул.Комсомольская д.7 | шт. | 2 |  |  | июль-сентябрь |  |  |
| Выполнение заявок собственников жилья. |  |  |  |  |  | январь-декабрь | ***** | ***** |
|  | Всего |  |  |  | 117,9 | Собственные средства |  |  |

Директор  МУП КХ «Чистик»                                                     С.А.Дешевцова