****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧИСТИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.11.2020 года №83

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чистиковского сельского поселения  Руднянского района Смоленской области на 2020-2029гг.» |

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», с последующими изменениями и дополнениями, в целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области № 49 от 08.11.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» Администрация Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2020-2029гг согласно приложению.

- В паспорте программы раздел Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Год | ВСЕГО  (тыс.руб.) | В том числе средства местного бюджета  (тыс.рублей) | | 2020 | 2364,4 | 2364,4 | | 2021 | 2413,1 | 2413,1 | | 2022 | 2552,4 | 2552,4 | | 2023 | 2771,2 | 2771,2 |   **Основное мероприятие «Создание условий развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» (дорожные фонды),** в том числе:   1. Реализация мероприятий на проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный, текущий ремонты, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.   2020 год – 2164,4 \_тыс. руб.;  2021 год – 2213,1\_тыс. руб.;  2022 год –2292,3 тыс. руб.  2023 год- 2377,7 тыс. руб.  2**. Основное мероприятие « Создание условий безопасности дорожного движения**  2020 год – 200,0 \_тыс. руб.;  2021 год – \_200,0\_\_тыс. руб.;  2022 год – 260,1\_ тыс. руб.  2023год -393,5 тыс.руб. |

-План реализации муниципальной программы представлен в приложении № 1 к муниципальной программе

- Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы изложить в следующей редакции Общий объем финансирования Программы на 2020-2029 годы составляет 10101,1 тыс. руб. из средств местного бюджета Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области, в том числе:

в 2020 году -2364,4 тыс.рублей

в 2021 году- 2413,1тыс. рублей;

в 2022 году- 2552,4тыс. рублей.

в 2023 году-2771,2 тыс.рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможности местного бюджета Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в соответствии с Уставом Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Чистиковского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области **А.А. Панфилов**

Приложение № 1

к муниципальной программе

**ПЛАН**

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2020-2029гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Исполнитель  мероприятия | Источник финансового обеспечения (расшифро-вать) | Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) | | | | | Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период | | | |
| всего | очередной финансовый год  2020 | 1-й год планового периода  2021 | 2-й год планового периода  2022 | 3-й год планового периода  2023 | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 10 | | | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества социально-экономического развития Чистиковского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2020-2029 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) | Администрация Чистиковскогосельского поселения Руднянского района Смоленской области | | средства местного бюджета | 2364,5 | 10101,0 | 2413,1 | 2552,4 | 2771,2 | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| **Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) | Администрация Чистиковскогосельского поселения Руднянского района Смоленской области | | средства местного бюджета | 2364,5 | 10101,0 | 2413,1 | 2552,4 | 2771,2 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |